# 项目大纲

## 确定项目主题

## 寻找网页素材，确定页面功能及业务逻辑

## PS设计网页样式，将业务逻辑及功能写成后端接口

## 将设计出来的网页用代码实现(html、vue)

## 用ajax调用接口，将页面元素与后端数据关联

## 检查和优化网页

## 将项目打包部署到服务器

## 准备项目演讲，选好演讲员

### 最后项目完工，确认无误后就提交了

## 组员分工

## PS设计师：张芳萱（把每个网页用ps设计出来）

## 后端工程师：李耀辉（网页功能及业务逻辑）

## 前端工程师：杨淳、熊云轩、熊羽佳（主要是用html或vue代码实现网页）

## 调动大佬：康翔辉（协助前端和后端）

## 上述步骤详解及细节：

## 主题已统一定为：回忆

## 素材交给张芳萱寻找(照片班群里面基本都有，还需要提供网页上所有图片的素材，之后需将所有素材交由给前端设计师)；业务逻辑及页面功能我会协助李耀辉一起确定。

## 将页面功能告诉张芳萱，这样设计网页的同时就要把功能项设计进去，后台管理页面也需要设计；后端接口我会交给老胡设计。

## 前端设计师们拿到张芳萱的设计图和网页素材后就要开始用代码写网页，用html、vue都可以，会什么用什么。我会协助一大家起做出来，且每个页面由不同的人写。

## 我协助李耀辉和前端设计师们一同将每个页面上的元素和后端接口绑定(ajax与数据对接)。

## 所有组员一起检查和优化页面，检查方面：可能设计或写代码时遗露或写错了代码，页面的样式不够美观大方，都要进行优化，最终效果就是要：美观、大方、页面操作流畅、数据和后端关联。

## 由我将网页所有内存过大的图片压缩，然后打包部署到服务器上。

## 为演讲做准备，每个人都要参加，最终谁讲得好就由谁来演讲项目。

## 最后将项目提交，至此，项目完成！

## 蓝色字体：每个步骤都有哪些人参与

## 红色字体：重要部分

# 注：

# 1：希望每个人都认真的对待这件事请，有什么想法和意见都可以讲出来，大家一起商量，不要搞独立。

# 2：有什么不懂的就要问，有些东西你不会，如果你又不说，这样子会拖延项目的时间，本来时间也很紧，所以遇到了问题一定要提出来，并及时解决。

# 3：每个人的工作不一样，希望给大家安排的工作要完成好，若有不懂的地方也要提出来及时解决。

### —康翔辉 2021.05.02